Предложение от ИТ-команды по задаче автоматизации

анализа муниципальных бюджетов

Предлагается реализовать инструмент в три этапа, на любом этапе можно будет остановиться, если заказчику будет достаточно имеющегося функционала, при этом будет готовый рабочий продукт того этапа, на котором остановились.

1 этап – инструмент с ограниченным функционалом (MVP),

2 этап – инструмент с большим функционалом для аналитиков (Аналитический инструмент),

3 этап – конечный продукт с гибкой расширяемой БД и с дашбордами для руководства (Конечный продукт, соответствующий полному ТЗ по задаче)

Описание этапов:

|  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант | MVP | Аналитический инструмент | Конечный продукт |
| Позиционирование | Рабочий end-to-end прототип | Управляемая аналитика | Платформа |
| Пользовательский интерфейс (UI) отслеживания обработки файлов | Экран статуса обработки: список файлов, статус (обработан / ошибка), источник данных | Расширенный UI обработки: статусы, ошибки, причины, ручной перезапуск файлов | Полноценный мониторинг обработки: фильтры, история, аудит |
| Работа с данными | LLM-классификация, автообновление БД по фиксированным правилам, корректировки через Excel | Редактирование данных в UI, справочники, пересчет отчетов | Управление структурой таблиц, логикой, масштабирование |
| Отчеты | 1–5 | 1–5 | 1–5 + настраиваемые |
| Ограничения | Минимальный UI, нет редактирования данных в интерфейсе | Нет дашбордов для руководства | — |

Соответствие требований ТЗ функционалу решения:

| № | Требование ТЗ | Этап 1 MVP | Этап 2 Аналитический инструмент | Этап 3 Конечный продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать инструмент для обработки и анализа текста и таблиц в документах разных форматов (с использованием LLM) | Реализована автоматическая обработка документов Word, Excel, PDF, архивов с использованием LLM для извлечения и классификации данных. Обязательная, базовая обработка ошибок | Управляемая и детализированная работа с ошибками | Аудит и масштабирование |
| 2 | Создать базу данных с таблицами / создать таблицы в имеющейся базе данных | Созданы отчетные таблицы (доходы, расходы, численность населения) и справочные таблицы, предусмотренные ТЗ | Та же структура + служебные таблицы контроля и версий | Гибкая расширяемая структура БД |
| 3 | Настроить автоматическое наполнение и обновление таблиц | Автоматическое обновление таблиц по фиксированному алгоритму при обработке файлов | Управляемое обновление: ручной перезапуск, выбор периодов, контроль актуальности | Гибкие сценарии обновления, пользовательские роли, аудит изменений |
| 4 | Предусмотреть возможность быстрой доработки таблиц и создания новых таблиц | Корректировка данных и признаков через импорт/экспорт Excel без изменения кода | Редактирование данных и справочников напрямую через пользовательский интерфейс | Изменение структуры таблиц, добавление новых признаков и логики без доработки ядра |
| 5 | Сделать пользовательский интерфейс для отслеживания результатов обработки файлов | Базовый интерфейс 1 экран): список файлов, статус обработки, фиксация ошибок | Расширенный интерфейс: причины ошибок, повторная обработка файлов | Полноценный мониторинг: фильтры, история обработки, аудит |
| 6 | Сделать пользовательский интерфейс для работы с готовыми данными из БД, для создания отчетов | Интерфейс выгрузки стандартных отчетов в Excel | Интерфейс аналитика: просмотр, обновление и выгрузка отчетов | Интерфейс аналитиков и конечных пользователей, настраиваемые отчеты |
| 7 | Создать автоматически обновляемые стандартные отчеты | Реализованы стандартные отчеты 1– 5 с автоматическим пересчетом при обновлении данных | То же, с расширенным управлением пересчетом | То же, плюс настраиваемые и визуальные представления (дашборды) |

Дополнительные комментарии по ИИ:

- В рамках предлагаемого решения для анализа и классификации статей планируется использование одной языковой модели (LLM), без ансамблей или нескольких языковых моделей. Модель будет применяться для выполнения задач анализа содержания и отнесения статей к заданным категориям на основе заранее подготовленного и оптимизированного промпта.

- Доработка промпта планируется в итеративном формате на основе результатов классификации тестовых данных:

1) команда разработки применяет текущую версию промпта к предоставленному эталонному набору и передает команде заказчика результаты (классифицированные тестовые данные) для оценки;

2) заказчик проводит проверку корректности классификации и фиксирует замечания (ошибки, пограничные случаи, некорректные правила);

3) на основании полученной обратной связи промпт уточняется и дорабатывается исполнителем.